СОВЕТ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.12.2016            	                                                                                   № 	104

станица Еремизино-Борисовская

О внесении изменений в решение Совета Еремизино-Борисовского                           сельского поселения Тихорецкого района от 27.11.2016 года № 53

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района на период с 2015 по 2025 годы»

В целях создания условий для устойчивого развития Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии  п.п. 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района р е ш и л:

1.Внести в приложение к решению Совета Еремизино-Борисовского                           сельского поселения Тихорецкого района от 27.11.2016 года № 53 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района  на период с 2015 по 2025 годы» следующие изменения:

1.1.Подпункт 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения  пункта 1.4 раздела 1 дополнить таблицей 12а:

Таблица 12а

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Школьной от дома № 241 до дома № 250 | м | 300 | до 31.12.2017 | 100 |
| 2 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Кубанской от дома № 227 до дома № 257 | м | 900 | до 31.12.2018 | 63 |
| 3 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Степная | м | 1000 | до 31.12.2019 | 63 |
| 4 | Замена участка наружной сети водопровода, переход с ул. Короткой район дома №10 на ул. Степную х. Украинского | м | 800 | до 31.12.2020 | 63 |
| 5 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 152 | до 31.12.2023 | - |
| 6 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12.2019 | - |
| 7 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40x4= 160м2) | до 31.12.2025 | - |
| 8 | Водозабор №1 ул.Северная, №24; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=1000x4=4000м2) | до 31.12.2025 | - |
| 9 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 124 | до 31.12.2022 | - |
| 10 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12.2017 | - |
| 11 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2024 | - |
| 12 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2023 | - |
| 13 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 126 | до 31.12.2021 | - |
| 14 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2022 | - |
| 15 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=1200х4= 4800м2) | до 31.12.2021- 31.12.2022 | - |
| 16 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | 170 | до 31.12.2024- 31.12.2025 | - |
| 17 | Водозабор №4, х. Украинский, ул. Короткая; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | (S=4х2= 8м2) | до 31.12.2019 | - |
| 18 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2021- 31.12.2023 | - |
| 19 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2021- 31.12.2023 | - |
| 20 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2022- 31.12.2024 | - |

1.2.Пункт 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения раздела 1 дополнить таблицей 13а:

Таблица 13а

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Школьной от дома № 241 до дома № 250 | м | 300 | до 31.12. 2017 | 100 | 450 |
| 2 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Кубанской от дома № 227 до дома № 257 | м | 900 | до 31.12. 2018 | 63 | 322 |
| 3 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Степная | м | 1000 | до 31.12. 2019 | 63 | 336 |
| 4 | Замена участка наружной сети водопровода, переход с ул. Короткой район дома №10 на ул. Степную х. Украинского | м | 800 | до 31.12. 2020 | 63 | 308 |
| 5 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 152 | до 31.12. 2023 | - | 255,5 |
| 6 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12. 2019 | - | 16 |
| 7 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40x4= 160м2) | до 31.12. 2025 | - | 42 |
| 8 | Водозабор №1 ул.Северная, №24; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=1000x4=4000м2) | до 31.12. 2025 | - | 1050 |
| 9 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 124 | до 31.12. 2022 | - | 208,5 |
| 10 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12. 2017 | - | 16 |
| 11 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2024 | - | 42 |
| 12 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2023 | - | 42 |
| 13 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 126 | до 31.12. 2021 | - | 211,8 |
| 14 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2022 | - | 16 |
| 15 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=1200х4= 4800м2) | до 31.12. 2021- 31.12. 2022 | - | 42 |
| 16 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | 170 | до 31.12. 2024- 31.12. 2025 | - | 1260 |
| 17 | Водозабор №4, х. Украинский, ул. Короткая; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | (S=4х2= 8м2) | до 31.12. 2019 | - | 285,8 |
| 18 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2021- 31.12. 2023 | - | 16 |
| 19 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2021- 31.12. 2023 | - | 42 |
| 20 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2022- 31.12. 2024 | - | 42 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

1.3.Подпункт 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения пункта 2.4 раздела 2 дополнить таблицей 16а:

Таблица 16а

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Школьной от дома № 241 до дома № 250 | м | 300 | до 31.12.2017 | 100 |
| 2 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Кубанской от дома № 227 до дома № 257 | м | 900 | до 31.12.2018 | 63 |
| 3 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Степная | м | 1000 | до 31.12.2019 | 63 |
| 4 | Замена участка наружной сети водопровода, переход с ул. Короткой район дома №10 на ул. Степную х. Украинского | м | 800 | до 31.12.2020 | 63 |
| 5 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 152 | до 31.12.2023 | - |
| 6 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12.2019 | - |
| 7 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40x4= 160м2) | до 31.12.2025 | - |
| 8 | Водозабор №1 ул.Северная, №24; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=1000x4=4000м2) | до 31.12.2025 | - |
| 9 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 124 | до 31.12.2022 | - |
| 10 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12.2017 | - |
| 11 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2024 | - |
| 12 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2023 | - |
| 13 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 126 | до 31.12.2021 | - |
| 14 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2022 | - |
| 15 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=1200х4= 4800м2) | до 31.12.2021- 31.12.2022 | - |
| 16 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | 170 | до 31.12.2024- 31.12.2025 | - |
| 17 | Водозабор №4, х. Украинский, ул. Короткая; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | (S=4х2= 8м2) | до 31.12.2019 | - |
| 18 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2021- 31.12.2023 | - |
| 19 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2021- 31.12.2023 | - |
| 20 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12.2022- 31.12.2024 | - |

1.4.Пункт 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения раздела 2 дополнить таблицей 17а:

Таблица 17а:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объемные показатели (м.) | Сроки исполнения | Диаметр трубы в мм. | Стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Школьной от дома № 241 до дома № 250 | м | 300 | до 31.12. 2017 | 100 | 450 |
| 2 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Кубанской от дома № 227 до дома № 257 | м | 900 | до 31.12. 2018 | 63 | 322 |
| 3 | Ремонт участка наружной сети водопровода по ул. Степная | м | 1000 | до 31.12. 2019 | 63 | 336 |
| 4 | Замена участка наружной сети водопровода, переход с ул. Короткой район дома №10 на ул. Степную х. Украинского | м | 800 | до 31.12. 2020 | 63 | 308 |
| 5 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 152 | до 31.12. 2023 | - | 255,5 |
| 6 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12. 2019 | - | 16 |
| 7 | Водозабор №1 ул. Северная, №24; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40x4= 160м2) | до 31.12. 2025 | - | 42 |
| 8 | Водозабор №1 ул.Северная, №24; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=1000x4=4000м2) | до 31.12. 2025 | - | 1050 |
| 9 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 124 | до 31.12. 2022 | - | 208,5 |
| 10 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=4x2= 8м2) | до 31.12. 2017 | - | 16 |
| 11 | Водозабор №2 ул.Кубанская, №35; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2024 | - | 42 |
| 12 | Водозабор №2 ул. Кубанская, №35; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2023 | - | 42 |
| 13 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | 126 | до 31.12. 2021 | - | 211,8 |
| 14 | Водозабор №3, ул. Школьная, №242; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2022 | - | 16 |
| 15 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=1200х4= 4800м2) | до 31.12. 2021- 31.12. 2022 | - | 42 |
| 16 | Водозабор №3, ул.Школьная, №242; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | 170 | до 31.12. 2024- 31.12. 2025 | - | 1260 |
| 17 | Водозабор №4, х. Украинский, ул. Короткая; Произвести установку ограждения по периметру водозабора | м | (S=4х2= 8м2) | до 31.12. 2019 | - | 285,8 |
| 18 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести установку ворот на линии пересечения ограждения и подъездной дороги | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2021- 31.12. 2023 | - | 16 |
| 19 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство твердого покрытия (гравий) в периметре водозабора от ворот к скважине | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2021- 31.12. 2023 | - | 42 |
| 20 | Водозабор №4, х.Украинский, ул.Короткая; Произвести устройство подъездной дороги твердого покрытия (гравий) от асфальта к воротам ограждения водозабора | м | (S=40х4= 160м2) | до 31.12. 2022- 31.12. 2024 | - | 42 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам сельского хозяйства и землеустройству, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и благоустройству Совета Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (Матвиец).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Еремизино-Борисовского

сельского  поселения

Тихорецкого  района                                                                               В.И.Куликов