ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной  программы

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»   на 2015  - 2017 годы

за 2015 год

| Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. рублей) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (далее – Администрация) | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | выполнено |
| 2. Благоустройство Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация | 739,4 | 739,4 | 739,4 | 739,4 | выполнено |
| 3. Развитие дорожного хозяйства | Администрация | 3286,0 | 3286,0 | 1939,5 | 1939,5 | 59,0% |
| 4. Уличное освещение | Администрация | 365,0 | 365,0 | 173,2 | 173,2 | 47,5% |
| Всего по программе |  | 4483,0 | 4483,0 | 2944,7 | 2944,7 | 65,7% |