ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной  программы

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»   на 2015  - 2017 годы

01.01.2017

(отчетная дата)

| Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования предусмотренный программой на текущий год (тыс.рублей) | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. рублей) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района (далее – Администрация) | 424,1 | 424,1 | 424,1 | 424,1 | выполнено |
| 2. Благоустройство Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района | Администрация | 506,9 | 506,9 | 506,9 | 506,9 | выполнено |
| 3. Развитие дорожного хозяйства | Администрация | 1904,2 | 1546,6 | 1904,2 | 1546,6 | 81,2% |
| Всего по программе |  | 2835,2 | 2477,6 | 2835,2 | 2477,6 | 87,4% |