# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЕМИЗИНО-БОРИСОВСКОГО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

# от 28.12.2012                                                                                                        № 132

# станица Еремизино-Борисовская

О внесении изменения в постановление администрации

Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого

района от 16 июня 2010 года № 45 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского

сельского поселения Тихорецкого района на 2011-2015 годы»

В соответствии с уставом Еремизино-Борисовского сельского поселения, в связи с внесением изменений в бюджет Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в  постановление  администрации Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района 16 июня 2010 года       № 45 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского поселения Тихорецкого района на 2011-2015 годы» (с изменениями от 29 августа 2011 года), изложив Мероприятия программы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу cо дня его подписания.

Глава Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                В.И.Куликов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Еремизино-Борисовского сельского

поселения Тихорецкого района

от 28.12.2012 № 132

«МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

«Комплексное  развитие систем коммунальной

инфраструктуры Еремизино-Борисовского сельского

поселения Тихорецкого района   на 2011  - 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприя тия | Источник финансирования | Объем финан си рова ния, всего, тыс. руб | В том числе |  |  |  |  | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция водопроводной сети по ул.Весёлой – 400 м | бюджет поселения внебюджетные средства | 80 8,4 | 80 | - | 8,4 |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселении |
| 1.2 | Ул.Школьная – 3050 м | Бюджет: края поселения | 1800 540 | 1800 180 | 360 |  |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 1.3 | Ул.Северная – 1000 м | внебюджетные средства бюджет: края поселения |  |  | - |  |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 1.4 | Ул.Привольная – 2050 м | Бюджет: края поселения Внебюджетные средст. | 1210 121 15 | . |  |  | 1210 121 15 |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 1.5 | Замена водопроводной башни Рожновского | бюджет поселения | 400 |  |  |  |  | 400 | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
|  |  | другие источники | 40 |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | итого | 440 |  |  |  |  | 440 |  |
|  |  | всего | 4214,4 | 2060 | 360,0 | 8.4 | 1346 | 440 |  |
| 2. | Теплоснабже ние | бюджет поселения | 10 | 10 |  |  |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 3. | Электроснабжение | Бюджет: поселения края | 160 340 |  |  | 160 340 |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
| 4. | Газоснабжение | бюджет поселения внебюджетные средства жители | 10 100 400 |  |  | 10 100 400 |  |  | Еремизино-Борисовское сельское поселение |
|  | итого |  | 510 |  |  | 510 |  |  |  |
|  | всего |  | 5234,4 | 2070 | 360,0 | 1018.4 | 1346 | 440» |  |

Специалист I категории  администрации

Еремизино-Борисовского

сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                    О.А.Баюра